## Slide 1
Final Review
Imparando
June 28, 2022

## Slide 2: Project goals realizzati
Seguire corsi registrati
Acquistare corsi
Interagire col forum dedicato al corso
Presenza di parental control
Produzione di nuovi corsi da parte dei docenti
Newsletter
Login social

## Slide 3: Project goals non realizzati
Seguire corsi in diretta
La funzionalità era stata pensata avendo a disposizione una quarta persona nel team. Quando ha abbandonato, abbiamo dovuto ridimensionare gli obiettivi del progetto.

## Slide 4: Updates to the project plan
15 novembre: I project review
1 dicembre: completamento degli spike, definizione struttura progetto
27 dicembre: inizio della realizzazione del progetto
11 gennaio: II project review
28 giugno: final project review, termine del progetto

## Slide 5: Issues and Roadblocks
Riduzione dell’organico del team
Impegni lavorativi
Ripresa dei corsi
ReactNative poco stabile
Minikube può essere installato solo su un pc fra quelli a nostra disposizione

## Slide 6: Mobile app

## Slide 7: Web app - login

## Slide 8: Web app - homepage

## Slide 9: Web app - acquisto corso

## Slide 10: Web app - dettaglio lezione

## Slide 11: Backend

## Slide 12: Backend
Eventual consistency per l’eliminazione degli utenti: succede raramente, prediligiamo la disponibilità del servizio
Comunicazione asincrona: eliminazione degli utenti
Comunicazione sincrona: verifica dei ruoli

## Slide 13: Kubernetes

## Slide 14: Kubernetes
I Deployment Controller si assicurano che i Pod dei servizi rimangano stabili.
I servizi utilizzano un LoadBalancer base, per smistare le richieste ai loro Pod
Tutte le richieste tra servizi vengono fatte passando dal DNS di Kubernetes

## Slide 15: To do
Estendere l’applicazione anche ai docenti
Creazione dell’account dalla applicazione

## Slide 16: External links
https://gitlab2.educ.di.unito.it/sp203198/taass
https://trello.com/b/YD37Lys3/imparando

## Slide 17
Thank you for your attention !
Questions?

## Slide 18
Project Review
Imparando
January 11, 2022

## Slide 19: Project goals
Seguire corsi registrati e lezioni in diretta
Acquistare corsi
Interagire col forum dedicato al corso
Presenza di parental control
Produzione di nuovi corsi da parte dei docenti

## Slide 20: Initial Project plan summary
15 novembre: I project review
1 dicembre: completamento degli spike, definizione struttura progetto
15 dicembre: inizio della realizzazione del progetto
15 gennaio: prima release
15 febbraio: termine del progetto

## Slide 21: Status as of January 11, 2022
Completato il servizio per la gestione degli utenti
Definita la struttura del front-end
Testing in corso dell’interazione fra front-end web e back-end
Testing del servizio di gateway
Rimangono da svolgere
Implementazione dell’applicazione mobile
Veste grafica del front-end web
Integrazione del sistema di pagamento

## Slide 22: Analysis and design
Gestione dell’autenticazione a livello di gateway
Microservizi separati per la gestione degli utenti e per la gestione dei corsi
Utilizzo di Firebase per l’autenticazione dei nostri utenti

## Slide 23: Class diagrams – Users’ microservice

## Slide 24: Class diagrams – Users’ microservice

## Slide 25: Sequence diagram – Users’ microservice

## Slide 26: Class diagrams – Platform microservice

## Slide 27: Class diagrams – Platform microservice

## Slide 28: Sequence diagrams – Platform microservice

## Slide 29: Issues and Roadblocks
Alcuni aspetti avanzati di JPA ci hanno costretti a ristrutturare parte del codice sia nel microservizio di gestione degli utenti, sia in quello utilizzato per l’erogazione dei corsi.
Abbiamo dovuto ripensare parte del servizio di gestione degli utenti per non introdurre dipendenze cicliche.
Dopo alcuni tentativi con Spring API Gateway, abbiamo decisco di utilizzare Zuul, sul quale non abbiamo riscontrato problemi di configurazione.

## Slide 30: Updates to the project plan
15 novembre: I project review
1 dicembre: completamento degli spike, definizione struttura progetto
27 dicembre: inizio della realizzazione del progetto
11 gennaio: II project review
7 febbraio: prima release
19 febbraio: seconda release, termine del progetto

## Slide 31: External links
https://gitlab2.educ.di.unito.it/sp203198/taass
https://trello.com/b/YD37Lys3/imparando

## Slide 32
Thank you for your attention !
Questions?

## Slide 33
Project Review
Imparando
November 15, 2021

## Slide 34: Project goals
Seguire corsi live o in differita
Acquistare corsi
Interagire col forum dedicato al corso
Presenza di parental control
Produzione di nuovi corsi da parte dei docenti

## Slide 35: Project NO goals
Non è possibile effettuare il download del corso o delle lezioni
Non è presente una chat privata tra utenti
Non è possibile ottenere un certificato di completamento di un corso

## Slide 36: Motivations
Creare uno spazio comodo e intelligente orientato ai ragazzi per poter fruire di corsi complementari o di approfondimento
Andare incontro alle nuove esigenze dell’apprendimento (DAD)
Sopperire all’assenza di materiale in italiano

## Slide 37: Similar Applications
Kattedra: orientato alle aziende, corsi di formazione
Moodle: offre una piattaforma, non i contenuti
Coursera: rivolto agli universitari
Udemy, skillshare: chiunque può caricare il proprio corso

## Slide 38: Initial Project plan summary
15 novembre: I project review
1 dicembre: completamento degli spike, definizione struttura progetto
15 dicembre: inizio della realizzazione del progetto
15 gennaio: prima release
15 febbraio: termine del progetto

## Slide 39: Status as of November 9-15, 2021
Definizione goal/ no goal, motivations, user story, project plan summary, similar appplication, spike, user stories, user interaction draft, CRC cards e mockups.

## Slide 40: User stories studente
Il Genitore, insieme allo Studente, entra sul sito per la prima volta, naviga tra i corsi disponibili e ne sceglie uno. Guarda la lezione di prova e, una volta finita, decide di acquistare l’intero corso. Per farlo si iscrive al sito tramite Google, sceglie il metodo di pagamento e conferma l’acquisto.
Lo studente, dopo aver assistito a qualche lezione, si rende conto che gli piace molto il professore e decide di iscriversi alla newsletter per ricevere aggiornamenti riguardo a tutto il nuovo materiale pubblicato dal docente.
Lo studente accede alla propria area personale, scorre la lista dei corsi acquistati, sceglie un corso e decide di riprendere dal punto in cui ha lasciato il giorno prima. Finita la lezione, gli viene un dubbio e decide di fare una domanda sul forum del corso

## Slide 41: User stories docente
Una persona si propone come docente con l’idea per un corso. Dopo una valutazione, viene accettato, accreditato come docente e inizia a creare il corso.
Il docente viene notificato delle domande sul forum del suo corso, accede al sito e comincia a rispondere. Nota che molte domande riguardano un certo argomento del corso, decide quindi di fissare una sessione interattiva per risolvere i dubbi. Gli utenti che partecipano al corso vengono notificati.

## Slide 42: Spikes to be done
React
Spring
Docker
Kubernetes
TypeScript
Flutter
React Native
API esterne (Google, Paypall, Facebook)

## Slide 43: User Interaction Draft - Studente

## Slide 44: User Interaction Draft - Docente

## Slide 45: CRC Cards
Utente |  | 
Responsabilità | Attributi | Collaboratori
Rappresentare un utente del sistema. | username email corsi | Lezione... Corso MetodoDiPagamento
Corso |  | 
Responsabilità | Attributi | Collaboratori
Rappresentare un corso all’interno del sistema. | nome categoria lezioni partecipanti docenti | Lezione Docente SessioneInterattiva Forum
Lezione |  | 
Responsabilità | Attributi | Collaboratori
Rappresentare una lezione e il materiale relativo. | titolo descrizione numero materiale | Corso Materiale

## Slide 46: CRC Cards
Discussione |  | 
Responsabilità | Attributi | Collaboratori
Rappresentare una discussione all’interno del forum. | titolo utente messaggi | Messaggio Forum Utente
Messaggio |  | 
Responsabilità | Attributi | Collaboratori
Rappresentare un messaggio di una discussione. | testo utente | Utente Discussione
SessioneInterattiva |  | 
Responsabilità | Attributi | Collaboratori
Rappresentare una sessione interattiva programmata dal docente. | docenti data ora titolo corso partecipanti | Docente Utente Corso

## Slide 47: CRC Cards
Materiale |  | 
Responsabilità | Attributi | Collaboratori
Rappresentare il materiale (video, file, immagini) che compone la lezione. | tipo descrizione contenuto | Lezione
Forum |  | 
Responsabilità | Attributi | Collaboratori
Rappresentare un forum di un corso, che raggruppa più discussioni. | corso discussioni | Discussione Corso
GestoreAutenticazione |  | 
Responsabilità | Attributi | Collaboratori
Rappresentare un metodo di autenticazione. |  | Utente MetodoDiPagamento
MetodoDiPagamento |  | 
Responsabilità | Attributi | Collaboratori
Rappresentare un metodo di pagamento con cui si possono acquistare i corsi. | Username email | Utente

## Slide 48: Mockups Web App

## Slide 49: Mockups Android App

## Slide 50
Thank you for your attention !
Questions?